## Slide 1
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
2 августа 2022 года

## Slide 2: Водопроводно-канализационный комплекс Республики Татарстан
88 организаций оказывают услуги водоснабжения и водоотведения
222 млн. куб.м – оказано услуг водоснабжения за 2021 год
182 млн. куб. м – реализовано услуг водоотведения за 2021 год
9,5 млрд. рублей – объем реализованных услуг

## Slide 3: Водопроводно-канализационный комплекс Республики Татарстан
Водоснабжение
2 406 - систем централизованного водоснабжения
2,9 млн. куб. м в сутки - проектная мощность
18 571 км - водопроводных сетей
31,9 % или 5 930 км - подлежат замене
Водоотведение
79 - систем централизованного водоотведения
77 - очистных сооружений
4 824 км - канализационных сетей
38% или 1 835 км - подлежат замене

## Slide 4: Водопроводно-канализационный комплекс Республики Татарстан
53% - общий износ ОФ организаций ВКХ
3 575 – количество аварий в сфере ЖКХ за 2021 год;
2 702 или 75% - аварии в системах водоснабжения и водоотведения за 2021 год

## Slide 5: Водопроводно-канализационный комплекс Республики Татарстан
153 млн. рублей – совокупный убыток по отрасли
79 млн. рублей - по услуге водоснабжения
74 млн. рублей - по услуге водоотведения
52%– доля убыточных организаций
41% - по услуге водоснабжения
59% - по услуге водоотведения
1 млрд. рублей – просроченная задолженность потребителей услуг

## Slide 6: Реализация ИП в сфере ВС и ВО организаций коммунального комплекса РТ в 2021 году, млн.рублей
 | ВСЕГО ПО ИП |  |  | в сфере ВС |  |  | в сфере ВО |  | 
 | План 2021 | Факт 2021 | % | План 2021 | Факт 2021 | % | План 2021 | Факт 2021 | %
ВСЕГО по РТ | 1 446,44 | 929,51 | 64 | 532,40 | 323,64 | 61 | 914,05 | 605,87 | 66
АО "Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство", Нижнекамский МР | 7,06 | 7,12 | 101 | 7,06 | 7,12 | 101 | - | - | 
АО "Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим", Нижнекамский МР | 60,51 | 60,51 | 100 | 60,51 | 60,51 | 100 | - | - | 
ООО "РСК", г.Казань, Лаишевский МР | 24,65 | 24,65 | 100 | 24,65 | 24,65 | 100 | - | - | 
АО «Альметьевск-Водоканал» , Альметьевский МР | 3,16 | 2,98 | 95 | 1,37 | 1,49 | 109 | 1,78 | 1,49 | 84
ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" , г. Набережные Челны | 236,16 | 217,81 | 92 | 104,79 | 94,24 | 90 | 131,37 | 123,58 | 94
МУП "Водоканал", г.Казань | 1 114,92 | 616,44 | 55 | 334,03 | 135,65 | 41 | 780,89 | 480,80 | 62

## Slide 7: Реализация инвестиционных программ водоснабжения и водоотведения в 2022 году, млн. рублей (на 01.07.22)
Организация | ВСЕГО по ИП |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  | 
 | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
ВСЕГО по РТ | 8 515,06 | 1 259,84 | 14,8 | 4 269,04 | 1 072,01 | 25,1 | 4 246,02 | 187,83 | 4,4
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» | 84,56 | 27,65 | 32,7 | 33,19 | 25,88 | 78 | 51,36 | 1,77 | 3,4
АО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим» | 58,01 | 12,96 | 22,3 | 58,01 | 12,96 | 22,3 | - | - | 
ООО «РСК», г.Казань | 6 437,22 | 1 049,72 | 16,3 | 3 340,38 | 981,31 | 29,4 | 3 096,84 | 68,41 | 2,2
МУП «Водоканал» 2014-2028 гг, г.Казань | 1 179,82 | 153,59 | 13 | 610,74 | 51,63 | 8,5 | 569,08 | 101,96 | 17,9
АО «ОЭЗ «Иннополис», Верхнеуслонский МР | 358,09 | 14,44 | 4 | 23,39 | - |  | 334,70 | 14,44 | 4,3
АО «Альметьевск-Водоканал» | 14,33 | 0,23 | 1,6 | 6,81 | 0,23 | 3,4 | 7,52 | - | 0,0
МУП «Водоканал» ИП на 2022-2028, г.Казань | 367,48 | 1,25 | 0,3 | 182,07 | - | 0,0 | 185,42 | 1,25 | 0,7
АО «Азнакаевское ПТС», г.Азнакаево | 1,02 | - | 0,0 | 0,89 | - | 0,0 | 0,13 | - | 0,0
АО «Азнакаевское ПТС», пгт Актюба | 0,25 | - | 0,0 | 0,22 | - | 0,0 | 0,03 | - | 0,0
АО «Азнакаевское ПТС», Сармановский МР | 0,28 | - | 0,0 | 0,24 | - | 0,0 | 0,04 | - | 0,0
АО «Коммунальные сети Мензелинского района» | 1,92 | - | 0,0 | 1,00 | - | 0,0 | 0,91 | - | 0,0
АО «Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство», Нижнекамский МР | 12,10 | - | 0,0 | 12,10 | - | 0,0 | - | - | 0,0

## Slide 8: Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 №785 «Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 2022 году»
До 30 ноября 2022 года можно подать заявление о корректировке инвестиционной программы
До 20 декабря 2022 года – принимается приказ об утверждении инвестиционной программы

## Slide 9: Организации коммунального комплекса, которым утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023 год и последующие периоды
МО | Наименование организации | Выдано техническое задание по ВС | Выдано техническое задание по ВО
Бавлинский | МКП БМР «Водоканал» | от 21.02.2022 № 19 | от 21.02.2022 № 19
Бугульминский | ООО «Бугульма-Водоканал» | от 12.02.2021 № 209 | от 12.02.2021 № 209
Буинский | АО «Буинск-Водоканал» | от 22.02.2022 № 48/ик-п | от 22.02.2022 № 48/ик-п
Нижнекамский | АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» | - | от 25.02.2022 №40а
Елабужский | АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» | утверждено | утверждено

## Slide 10: Организации коммунального комплекса, которым необходимо провести работу по разработке инвестиционных программ (амортизация > 500 тыс.рублей)
В сфере водоснабжения | 
МО | Наименование организации
Собственность | 
Альметьевский | ООО «УПТЖ для ППД»
Зеленодольский | ООО «ЗВКС»
Менделеевский | ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
Ютазинский | ООО «Уруссу-Водоканал»
Пестречинский | ООО «Энергоресурс»
Нурлатский | ООО «Промочистка»
Алексеевский | ОАО «Алесеевскводоканал»
Мамадышский | АО «Мамадышский водоканал»
Азнакаевский | МУП «Сельхозжилсервис»
Аренда, концессия, иные документы | 
Чистопольский | АО «Чистополь-Водоканал»
Балтасинский | АО «Балтасинское МПП ЖКХ»
Альметьевский | МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»
В сфере водоотведения | 
МО | Наименование организации
Собственность | 
Зеленодольский | ООО «ЗВКС»
Пестречинский | ООО «Энергоресурс»
Нурлатский | ООО «Промочистка»
Сабинский | АО «Сабинское МПП ЖКХ»
Аренда, концессия, иные документы | 
Чистопольский | АО «Чистополь-Водоканал»

## Slide 11: Перечень концессионеров, не утвердивших инвестиционные программы и не начавших их разработку
МО | Концессионер | Отрасль | Дата заключе-ния | Период
город Агрыз | ООО «Водоканал» | Водоснабжение | 30.12.06 | 30
город Заинск | ООО «Теплосервис» | Водоснабжение | 25.08.15 | 10
город Заинск | ООО «Заинский водоканал» | Водоснабжение и водоотведение | 01.07.15 | 10
Кукморский МР | ООО «ВодоТехноСервис» | Водоснабжение | 16.12.15 | 10
Кукморский МР | ООО «Сток» | Водоотведение | 30.03.17 | 10
Сабинский МР | ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» | Водоснабжение | 09.08.18 | 10
Сабинский МР | АО «Сабинское МПП ЖКХ» | Водоснабжение | 09.08.18 | 10
Буинский МР | ОАО «Киятское МПП ЖКХ» | Водоснабжение | 08.02.21 | 10
Лаишевский МР | ООО «Центр водоснабжения и канализации» | Водоснабжение и водоотведение | 09.06.21 | 10

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!